إدارة الأبنية والمشاريع الدولية

مديرية الصيانة

- طرح (203) عطاءات لصيانة (337) مدرسة ومباني تابعة لها بقيمة إجمالية بلغت (6686017) دينارًا، مموَّلة من جهات مانحة مختلفة، كما ستقوم المديرية بطرح (35) عطاءً لصيانة المدارس قبل نهاية العام 2013.

- إنجاز برمجية لمديرية الصيانة مموَّلة من الوكالة السويسرية للمساعدات بقيمة (29) ألف دينار، وهي قيد التجربة والتشغيل.

- الاتفاق مع منظمة اليونيسيف ووكالة ( JEN) اليابانية لعمل صيانة لدورات المياه والمشارب لِ (150) مدرسة، وهي قيد التنفيذ.

- إعداد المواصفات وجداول الكميات وتنزيل المباني لصيانة مدرسة عبد الحميد شرف ( لواء قصبة عمان) بقيمة (500) ألف دينار، مموَّلة من الديوان الملكي الهاشمي العامر.

- الاتفاق مع منظمة ( ميرسي كور) لصيانة وإنشاء (3) ملاعب .

- الاتفاق مع الاتحاد الأردني لكرة القدم وبدعم من الوكالة النرويجية على تنفيذ الأعمال التكميلية لملعبين في الرمثا والمفرق، بعد طرح عطاءات البنية التحتية لهذه الملاعب من قبل الوزارة بقيمة (120) ألف دينار.

مديرية المشاريع

- مشروع المنحة الأمريكية USAID .

أ- مدرسة واحدة بقيمة (1866003) دنانير.

ب- (67) إضافة صفية بقيمة (21065458) دينارًا.

2- مشروع بنك الإعمار الألماني KFW

- (3) مدارس بقيمة (4205510) دنانير.

3- مشروع تطوير التعليم نحو الاقتصاد المعرفي/ المرحلة الثانية II ERfKE

أ- (6) مدارس جديدة بقيمة (6034494) دينارًا.

ب- (8) إضافات صفية جديدة بقيمة (1466000) دينار.

4- مشروعات الموازنة العامة

أ- (3) مدارس جديدة بقيمة (1754270) دينارًا.

ب- (4) إضافات صفية جديدة بقيمة (470728) دينارًا.

ج- (5) روضات أطفال بقيمة (193264) دينارًا.

5- (7) مدارس ضمن المنحة الإماراتية بقيمة (9103412) دينارًا.

6- (3) مدارس ضمن المنحة السعودية بقيمة (1110674) دينارًا.

7- (4) مدارس ضمن مشروعات الديوان الملكي العامر بقيمة (2090720) دينارًا.