|  |
| --- |
| **ملخص إنجازات الانشاءات و صيانة المباني للعام 2023/2024** |
|
| **الوصف** | **الكلفة المالية / دينار**  | **وصف الإنجاز**  |
| **المدارس المستلمة**  | **35,379,102** | **مدرسة (27) تحوي (387) غرفة صفية**  |
| **الإضافات المستلمة**  | **15,249,704** | **مشروع (35) يحوي (280) غرفة صفية**  |
| **رياض الاطفال**  | **7,435,806** | **غرفة (79) منها ضمن انشاء مدارس و ضمن اضافات**  |
| **الاجمـــــالي للإنشاءات المستلــــمة**  | **58,064,612** |
| **مدارس قيد التنفيذ**  | **70,589,677** | **مدرسة (41) تحوي (654) غرفة صفية**  |
| **اضافات قيد التنفيذ** | **7,495,426** | **مشروع (24) يحوي (150) غرفة صفية**  |
| **رياض الاطفال**  | **3,827,303** | **غرف ( 39) ضمن انشاء مدارس واضافات**  |
| **صيانة المباني التربوية ( 2023)**  | **18,000,000** |
|   | **إدارة الابنية و المشاريع الدولية**  |   |