|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ملخص إنجازات الانشاءات و صيانة المباني للعام 2023/2024** | | |
|
| **الوصف** | **الكلفة المالية / دينار** | **وصف الإنجاز** |
| **المدارس المستلمة** | **35,379,102** | **مدرسة (27) تحوي (387) غرفة صفية** |
| **الإضافات المستلمة** | **15,249,704** | **مشروع (35) يحوي (280) غرفة صفية** |
| **رياض الاطفال** | **7,435,806** | **غرفة (79) منها ضمن انشاء مدارس و ضمن اضافات** |
| **الاجمـــــالي للإنشاءات المستلــــمة** | | **58,064,612** |
| **مدارس قيد التنفيذ** | **70,589,677** | **مدرسة (41) تحوي (654) غرفة صفية** |
| **اضافات قيد التنفيذ** | **7,495,426** | **مشروع (24) يحوي (150) غرفة صفية** |
| **رياض الاطفال** | **3,827,303** | **غرف ( 39) ضمن انشاء مدارس واضافات** |
| **صيانة المباني التربوية ( 2023)** | | **18,000,000** |
|  | **إدارة الابنية و المشاريع الدولية** |  |